# Backlog Sprint — Fase 0 (Fondasi)

digimaestro.id — Asisten Website UMKM via WhatsApp

| Field | Keterangan |
| --- | --- |
| Versi | 2.0 — Fokus tunggal digimaestro.id (bantuanpajak.id diparkir); integrasi alur kerja GLM 5.2 + TestSprite |
| Durasi | 4 minggu (Sprint 0.1 – 0.4, masing-masing 1 minggu) |
| Tim | 1–2 developer dibantu AI coding agent (GLM 5.2); QA otomatis: TestSprite; Product Owner: Darusman |
| Estimasi | S ≤ 0,5 hari; M ≤ 2 hari; L ≤ 4 hari (per developer, dengan bantuan AI agent) |
| Acuan | SRS v1.2, FRD v1.2, GTM digimaestro, Panduan Setup Development (dok. 09) |

# Daftar Isi

# 1. Prinsip Fase 0

- Satu fokus: seluruh kapasitas untuk digimaestro.id. Skema data tetap menyertakan kolom brandId (biaya nol sekarang) agar bantuanpajak.id dapat menumpang platform yang sama di masa depan tanpa migrasi — tapi tidak ada satu pun tugas bantuanpajak di fase ini.

- Vertical slice lebih dulu: target fase ini adalah satu alur tipis end-to-end yang membuktikan seluruh arsitektur: pesan WA → wawancara mini → agent merakit situs contoh → build Astro → deploy otomatis ke shared hosting → live ber-HTTPS.

- Jalur kritis eksternal jalan duluan: verifikasi Meta Business + WABA, akun Xendit, kredensial cPanel/SSH, dan API key LLM diurus hari pertama — semuanya punya lead time di luar kendali tim.

- Kualitas sejak awal, ditegakkan mesin: TypeScript strict, lint, unit test wajib (CI hijau = syarat merge), dan TestSprite menjalankan QA otomatis terhadap setiap slice yang selesai.

- Disiplin AI-assisted development: satu tugas backlog = satu sesi GLM 5.2 dengan konteks AGENTS.md (aturan arsitektur dari SRS); manusia mereview setiap PR. Rincian di dokumen 09.

# 2. Sprint 0.1 — Fondasi Teknis & Jalur Kritis

## EPIC-00: Administratif Jalur Kritis (Owner: PO, paralel sepanjang fase)

| ID | User Story / Tugas | Kriteria Terima (ringkas) | Est. |
| --- | --- | --- | --- |
| T-001 | Ajukan verifikasi Meta Business + 1 nomor WABA digimaestro via Cloud API/BSP | Nomor berstatus approved & bisa kirim-terima di sandbox | M |
| T-002 | Registrasi Xendit (aktifkan recurring); kumpulkan kredensial cPanel/SSH shared hosting; sewa VPS 4vCPU/8GB DC Indonesia; arahkan DNS digimaestro.id; dapatkan API key DeepSeek & GLM (pembanding) | Semua kredensial di password manager; VPS bisa di-SSH; DNS resolve; kedua API key teruji curl | M |

## EPIC-01: Monorepo, CI & Perkakas AI Dev

| ID | User Story / Tugas | Kriteria Terima (ringkas) | Est. |
| --- | --- | --- | --- |
| T-010 | Inisiasi monorepo pnpm + Turborepo: apps/api, apps/worker, apps/portal, packages/core, packages/adapters, packages/sites-kit | pnpm build & pnpm test hijau dari akar; struktur lapisan sesuai SRS 4.1 | M |
| T-011 | CI GitHub Actions: lint (ESLint 9) + typecheck + Vitest; branch protection | PR tanpa CI hijau tidak bisa merge | S |
| T-012 | Docker Compose dev & prod: postgres, redis, caddy, api, worker, n8n, umami | docker compose up menyalakan semua servis di VPS & lokal | M |
| T-013 | Setup AI dev tooling: harness coding agent dengan model GLM 5.2 + berkas AGENTS.md (aturan arsitektur, larangan, definisi selesai) + template prompt per jenis tugas | Sesi percobaan: agent menyelesaikan 1 tugas S mengikuti aturan tanpa pelanggaran lint/arsitektur | S |
| T-014 | Setup TestSprite: hubungkan via MCP ke lingkungan dev, uji coba generate & run test dari 1 endpoint contoh | Laporan TestSprite pertama dihasilkan dan bisa dibaca tim | S |

## EPIC-02: Skema Data Inti & Multi-Tenant Guard

| ID | User Story / Tugas | Kriteria Terima (ringkas) | Est. |
| --- | --- | --- | --- |
| T-020 | Prisma schema inti: Tenant (dengan brandId), User, Conversation, Message, Website, Revision, AgentJob, LlmUsage, AuditLog (+ migrasi) | Migrate jalan di CI; seed tenant uji | M |
| T-021 | Repository layer dengan tenant guard (setiap query wajib tenantId) + uji kebocoran lintas tenant (NFR-09) | Test membuktikan query tanpa tenantId gagal kompilasi/runtime | M |

# 3. Sprint 0.2 — Kanal Masuk-Keluar (CHN)

## EPIC-03: WhatsApp Gateway (FR-CHN-001/002/004/005)

| ID | User Story / Tugas | Kriteria Terima (ringkas) | Est. |
| --- | --- | --- | --- |
| T-030 | Webhook WABA: verifikasi signature, dedup providerMsgId, normalisasi pesan (teks, media, tombol) → antrean BullMQ | Payload rekaman nyata terproses idempoten; duplikat tidak berefek | L |
| T-031 | Pengirim pesan keluar: teks, media, interactive buttons + rate limit per tenant | Pesan terkirim; uji beban ringan lolos | M |
| T-032 | Echo-bot persona digimaestro (smoke test kanal) | Balasan echo < 2 dtk p95 (NFR-02) | S |
| T-033 | Media ingest: unduh media WA → object storage per tenant + kompresi dasar (FR-MED-001/002) | Foto terkirim via WA muncul di galeri tenant dalam format teroptimasi | M |

## EPIC-04: Web Chat Dasar (FR-CHN-003)

| ID | User Story / Tugas | Kriteria Terima (ringkas) | Est. |
| --- | --- | --- | --- |
| T-040 | Endpoint WS/SSE chat + widget minimal di portal; riwayat tersimpan ke Conversation/Message yang sama | Chat web & WA tenant yang sama tampil dalam satu riwayat | M |

# 4. Sprint 0.3 — Otak: LLM, MCP & Vertical Slice Builder

## EPIC-05: LLM Abstraction + MCP Skeleton (FR-AGT-008/010)

| ID | User Story / Tugas | Kriteria Terima (ringkas) | Est. |
| --- | --- | --- | --- |
| T-050 | LlmJsonPort + DeepSeekAdapter (dan GlmAdapter sebagai pembanding — keduanya OpenAI-compatible): structured output tervalidasi Zod, retry/self-repair, pencatatan LlmUsage | Test kontrak lulus pada kedua adapter & mock deterministik; laporan biaya/kualitas 20 prompt uji untuk memilih default | L |
| T-051 | MCP server skeleton (in-process) + bridge function-calling; tools pertama: sitebuilder-mcp.get_site_outline, apply_patch, ops-mcp.get_job_status | Model memanggil tool via bridge; setiap invokasi tercatat di AuditLog dengan scope tenant | M |
| T-052 | Router intent dasar (interview ¦ revisi ¦ status ¦ lainnya) + state percakapan (FR-CNV-001/002) | 20 kalimat uji terklasifikasi ≥ 90% benar | M |

## EPIC-06: Slice Builder — Wawancara Mini → Situs Live (FR-AGT-001..003, FR-PUB-004/004b)

| ID | User Story / Tugas | Kriteria Terima (ringkas) | Est. |
| --- | --- | --- | --- |
| T-060 | sites-kit v0: 6 section Astro (Hero, Tentang, Layanan, Galeri, Testimoni, Kontak) × 2 varian + 2 tema token + skema Zod per section | Site Document contoh ter-render; JS ≤ 50KB; Lighthouse ≥ 90 (NFR-01) | L |
| T-061 | Wawancara mini via chat (5 slot: nama usaha, jenis, layanan, kontak, warna) → agent menghasilkan SitePlan + copywriting tervalidasi (self-repair maks 3x) | Dari brief uji, SitePlan valid dihasilkan < 3 menit; NEEDS_INFO bekerja saat slot kosong | L |
| T-062 | Pipeline publish: Site Document → astro build → artifact ke storage → RsyncSshDeployAdapter → cPanel | Satu perintah men-deploy situs contoh; HTTP 200 + smoke check | L |
| T-063 | CpanelUapiAdapter: buat subdomain <slug>.digimaestro.id otomatis + verifikasi AutoSSL | Subdomain live ber-HTTPS tanpa langkah manual | M |
| T-064 | Preview ber-token di VPS + tombol persetujuan di chat (FR-PUB-001..003 versi tipis) | Alur preview → setuju → publish berjalan dari WA | M |

# 5. Sprint 0.4 — Operasional, QA & Gerbang Keluar

## EPIC-07: Ops (n8n, Umami, Alert) & Billing Sandbox

| ID | User Story / Tugas | Kriteria Terima (ringkas) | Est. |
| --- | --- | --- | --- |
| T-070 | Setup n8n + workflow alert pertama (job gagal & webhook error → WA internal/email) via /internal/automation | Alert diterima saat job sengaja digagalkan | S |
| T-071 | Setup Umami; pasang tracking di situs contoh | Kunjungan tercatat per website-id | S |
| T-072 | Xendit sandbox: buat invoice + webhook status bayar idempoten → update Subscription | Pembayaran sandbox mengubah status tenant otomatis | M |
| T-073 | Backup otomatis: dump Postgres harian ke object storage + runbook restore teruji | Restore diuji sekali dan berhasil | S |

## EPIC-08: QA Otomatis & Pengerasan

| ID | User Story / Tugas | Kriteria Terima (ringkas) | Est. |
| --- | --- | --- | --- |
| T-080 | TestSprite test plan dari PRD/FRD untuk slice builder: alur wawancara→preview→publish, webhook idempoten, guard tenant, form error | Test plan direview PO; suite berjalan terhadap staging; temuan kritis = blocker | M |
| T-081 | Regresi visual sites-kit (Playwright screenshot per section × tema) masuk CI | Perubahan visual tak disengaja terdeteksi CI | M |
| T-082 | Log terstruktur + dashboard metrik minimal (job, token, biaya per tenant) di portal admin kasar | PO melihat biaya AI per hari; anggaran harian per tenant aktif | M |
| T-083 | Demo end-to-end ke PO: chat WA → wawancara → preview → setuju → situs live ber-HTTPS ≤ 30 menit | Demo lulus tanpa intervensi manual di tengah alur | M |

# 6. Definition of Done & Gerbang Keluar Fase 0

- Semua tugas selesai; CI hijau; coverage use case inti ≥ 70%; suite TestSprite hijau tanpa temuan kritis; tidak ada kredensial di kode.

- Gerbang utama: dari pesan WA pertama hingga situs contoh live ber-HTTPS di subdomain ≤ 30 menit, otomatis penuh, dengan persetujuan via chat.

- Keputusan data-driven yang harus keluar dari fase ini: (1) pilihan LLM default produksi (DeepSeek vs GLM 5.2 — dari T-050); (2) estimasi COGS per tenant sebagai input finalisasi harga GTM; (3) konfirmasi shared hosting sanggup rsync/SSH atau perlu fallback FTP.

## Sesudah Fase 0

Fase 1 (Builder Inti sesuai PRD: 12+ section, 3 tema, katalog & blog, billing produksi, kuota) berjalan 6–8 minggu menuju 10 klien pilot. TestSprite dipertahankan sebagai gerbang QA setiap akhir sprint.

# 7. Risiko Sprint & Antisipasi

| Risiko | Antisipasi |
| --- | --- |
| Verifikasi Meta molor (di luar kendali) | T-001 hari pertama; seluruh pengembangan bisa berjalan dengan web chat & sandbox — tidak ada tugas yang memblok pada WABA |
| Shared hosting menolak SSH/rsync | Fallback FtpDeployAdapter sudah di desain (DeployPort); kemampuan hosting diuji minggu pertama (bagian T-002) |
| Kode hasil AI agent melanggar arsitektur | AGENTS.md + review manusia tiap PR + lint aturan impor antar-lapisan; pelanggaran = CI merah |
| Kualitas structured output LLM tidak stabil | Self-repair loop + golden set 20 brief; T-050 membandingkan 2 provider sebelum komitmen |
| Scope creep fitur di fase fondasi | PO menolak semua tugas di luar dokumen ini; ide baru masuk backlog Fase 1 |