# Panduan Setup Development

digimaestro.id — Alur Kerja AI-Assisted: GLM 5.2 (coding) + TestSprite (QA)

| Field | Keterangan |
| --- | --- |
| Versi | 1.0 — 2 Juli 2026 |
| Untuk | Darusman & tim developer |
| Acuan | SRS v1.2 (arsitektur & stack), Backlog Fase 0 v2.0 (urutan tugas) |
| Catatan | Perintah persis & fitur harness/TestSprite dapat berubah — selalu rujuk dokumentasi resmi terbaru masing-masing tool saat eksekusi |

# Daftar Isi

# 1. Peran Setiap Alat (Pahami Dulu Sebelum Setup)

| Alat | Peran | Bukan Untuk |
| --- | --- | --- |
| GLM 5.2 | Model AI untuk coding agent: menulis kode, refactor, membuat test, mengikuti aturan arsitektur dari AGENTS.md. Bonus: karena API-nya OpenAI-compatible, GLM juga dicalonkan sebagai LLM runtime produk (dibandingkan dengan DeepSeek di tugas T-050). | Mengambil keputusan arsitektur sendirian; merge tanpa review manusia |
| TestSprite | Agen QA otomatis (terhubung via MCP): membuat rencana uji dari PRD/FRD, menghasilkan & menjalankan test (API + e2e frontend), melaporkan temuan. | Pengganti unit test developer (Vitest tetap wajib); pengganti UAT oleh PO |
| Manusia (Anda/dev) | Menetapkan spesifikasi per tugas, mereview setiap PR, menjaga arsitektur, memutuskan trade-off. | Mengetik boilerplate — itu tugas agent |

Prinsip alur kerja: spesifikasi → agent mengerjakan → test & lint menjaga → manusia mereview. Dokumen (SRS/FRD/backlog) adalah kontrak; AGENTS.md adalah terjemahan kontrak itu untuk si agent.

# 2. Prasyarat Mesin & Akun (Hari 1)

## 2.1 Perangkat Lunak Lokal

- Git + akun GitHub (buat organisasi, repo privat: digimaestro).

- Node.js 22 LTS (disarankan via fnm/nvm), pnpm (corepack enable), Docker Desktop/Engine + Docker Compose.

- VS Code (atau editor pilihan) + ekstensi ESLint, Prettier, Prisma.

## 2.2 Akun & Kredensial (simpan di password manager, JANGAN di kode)

| Akun | Untuk | Prioritas |
| --- | --- | --- |
| Meta Business + WhatsApp Cloud API | Nomor WABA digimaestro (T-001) — lead time terpanjang, ajukan hari ini | Kritis |
| API key GLM (Zhipu/Z.ai) & DeepSeek | Coding agent + kandidat LLM runtime (perbandingan T-050) | Kritis |
| Akun TestSprite | QA otomatis (ambil API key untuk MCP) | Tinggi |
| VPS Indonesia 4vCPU/8GB + shared hosting cPanel (SSH/FTP + izin API/UAPI) | Platform & target deploy situs klien | Kritis |
| Xendit (mode test dulu) | Billing sandbox (T-072) | Sedang |
| Object storage S3-compatible (R2/MinIO) | Media & build artifact | Tinggi |

# 3. Scaffold Proyek (Langkah Berurutan)

# 1) Inisiasi repo & workspace

mkdir digimaestro && cd digimaestro && git init

corepack enable && pnpm init

pnpm dlx create-turbo@latest .   # atau susun manual sesuai struktur SRS 4.1

# 2) Struktur folder (SRS 4.1)

apps/api  apps/worker  apps/portal

packages/core  packages/adapters  packages/sites-kit

# 3) Fondasi kualitas

pnpm add -D typescript eslint prettier vitest tsx

# tsconfig: strict true; eslint flat config + aturan boundaries antar-lapisan

# 4) Infrastruktur lokal

docker compose up -d postgres redis   # compose file sesuai SRS 11.1

pnpm add -w prisma @prisma/client && pnpm prisma init

# 5) Verifikasi gerbang: build+test hijau sebelum tugas fitur pertama

pnpm turbo build test lint

Selesaikan T-010–T-012 (backlog) persis dalam urutan ini sebelum menyentuh fitur. Fondasi yang rapi membuat AI agent jauh lebih akurat.

# 4. Setup GLM 5.2 sebagai Coding Agent (T-013)

## 4.1 Pilih Harness

GLM dirancang kompatibel dengan berbagai agentic coding harness (CLI agent seperti Claude Code/OpenCode/Cline, atau coding plan resmi Zhipu). Pilih satu yang tim nyaman; syaratnya: bisa membaca berkas aturan proyek, menjalankan perintah (test/lint), dan membuat commit. Konfigurasi endpoint & model string GLM 5.2 sesuai dokumentasi resmi penyedia saat setup (jangan tebak, cek docs terbaru).

## 4.2 Buat AGENTS.md di Akar Repo (Kontrak untuk Agent)

Isi minimum — salin dan sesuaikan:

# AGENTS.md — Aturan untuk AI coding agent (digimaestro)

## Konteks wajib baca

- docs/SRS.md bab 4 (lapisan & SOLID), bab 5 (LLM/MCP), bab 9 (port)

- Tugas aktif: satu ID dari Backlog Fase 0 (diberikan di prompt)

## Aturan arsitektur (pelanggaran = tolak)

- Dependency rule: domain/application TIDAK boleh import adapters/SDK vendor

- Semua I/O eksternal lewat interface di packages/core/shared/ports

- Input tepi sistem divalidasi Zod; hasil operasi pakai Result<T,E>

- Setiap query DB lewat repository ber-tenantId (tanpa pengecualian)

- Komponen sites-kit: wajib skema Zod + styling hanya via design token

## Definisi selesai per tugas

- Unit test Vitest untuk use case baru (happy + 1 error path)

- pnpm turbo lint test build hijau; tidak ada `any` tanpa komentar justifikasi

- Commit kecil, pesan: <ID-tugas>: ringkasan

## Larangan

- Jangan menambah dependensi tanpa menyebut alasan di PR

- Jangan menyentuh berkas di luar lingkup tugas

- Jangan menulis kredensial/rahasia apa pun di kode atau test

## 4.3 Ritme Kerja Harian dengan Agent

- Satu sesi = satu ID tugas backlog. Prompt pembuka selalu: ID tugas + kriteria terima + berkas terkait. Konteks kecil = hasil akurat.

- Alur: minta agent membuat rencana singkat → setujui → agent implement + test → jalankan pnpm turbo lint test → review diff manual → commit/PR.

- Bila agent “ngeyel” melanggar arsitektur dua kali: berhenti, perbaiki AGENTS.md (aturannya kurang eksplisit), jangan lawan di prompt.

- Simpan prompt yang berhasil sebagai template di docs/prompts/ (mis. new-usecase.md, new-adapter.md, new-section.md).

# 5. Setup TestSprite untuk QA (T-014, T-080)

## 5.1 Pemasangan

- Buat akun TestSprite, ambil API key, lalu daftarkan MCP server TestSprite pada harness/IDE sesuai dokumentasi resmi TestSprite (konfigurasi MCP berisi API key; simpan di config lokal, bukan repo).

- Siapkan lingkungan uji yang stabil: gunakan staging (docker compose di VPS) dengan data seed tenant uji — TestSprite butuh aplikasi berjalan untuk e2e.

## 5.2 Alur Pemakaian per Sprint

- Input: berikan TestSprite dokumen PRD/FRD bagian terkait + URL staging + kredensial tenant uji.

- Generate: minta rencana uji (test plan) — REVIEW OLEH PO dulu: buang yang tidak relevan, tandai jalur kritis (wawancara→preview→publish, idempotensi webhook, guard tenant).

- Eksekusi: jalankan suite; klasifikasikan temuan: Kritis (blocker rilis) / Mayor / Minor.

- Gerbang: akhir setiap sprint, suite TestSprite jalur kritis wajib hijau; temuan kritis masuk backlog sprint berikutnya paling atas.

## 5.3 Pembagian Tanggung Jawab QA

| Lapisan Uji | Alat | Pemilik |
| --- | --- | --- |
| Unit (use case, skema, aturan) | Vitest (ditulis agent GLM, direview dev) | Developer |
| Kontrak adapter (LLM, Deploy, dsb.) | Vitest suite tunggal lintas adapter | Developer |
| Regresi visual sites-kit | Playwright screenshot di CI | Developer |
| E2E fungsional & eksplorasi dari PRD | TestSprite | PO + TestSprite |
| UAT rasa-pakai (bahasa bot, alur WA) | Manual oleh PO | PO |

# 6. Konfigurasi Lingkungan (.env Template)

# --- Inti ---

DATABASE_URL=postgresql://...    REDIS_URL=redis://...

APP_ENV=development|staging|production

# --- LLM (via LlmPort; provider bisa ditukar) ---

LLM_DEFAULT_PROVIDER=deepseek|glm

DEEPSEEK_API_KEY=...             GLM_API_KEY=...

# --- WhatsApp Cloud API ---

WABA_PHONE_NUMBER_ID=...  WABA_TOKEN=...  WABA_VERIFY_TOKEN=...  WABA_APP_SECRET=...

# --- Deploy situs klien ---

CPANEL_HOST=...  CPANEL_UAPI_TOKEN=...  DEPLOY_SSH_KEY_PATH=...

# --- Billing & lainnya ---

XENDIT_SECRET_KEY=...  XENDIT_CALLBACK_TOKEN=...

S3_ENDPOINT=... S3_BUCKET=... S3_KEY=... S3_SECRET=...

UMAMI_URL=...  N8N_WEBHOOK_TOKEN=...

- Produksi: rahasia lewat secret manager/environment VPS, bukan berkas .env di repo; .env.example tanpa nilai di-commit sebagai dokumentasi.

# 7. Checklist Minggu Pertama (Urut, Bisa Dicentang)

| # | Aktivitas | Selesai bila |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ajukan verifikasi Meta + WABA (T-001); registrasi Xendit; beli VPS; uji SSH ke shared hosting | Semua tiket pengajuan terkirim; SSH hosting berhasil ATAU keputusan fallback FTP dicatat |
| 2 | Scaffold monorepo + CI + Docker (T-010..T-012) | pnpm turbo build test lint hijau; compose up jalan |
| 3 | Pasang harness GLM 5.2 + AGENTS.md + uji 1 tugas kecil (T-013) | Agent menyelesaikan tugas S sesuai aturan |
| 4 | Pasang TestSprite MCP + uji 1 endpoint (T-014) | Laporan uji pertama terbit |
| 5 | Prisma schema inti + tenant guard (T-020..T-021) | Migrasi jalan di CI; test guard lulus |
| 6 | Retro 30 menit: apa yang menghambat agent/TestSprite? Perbarui AGENTS.md & template prompt | Catatan retro tersimpan di docs/ |

# 8. Anti-Pola yang Harus Dihindari

- Membiarkan agent mengerjakan banyak tugas sekaligus dalam satu sesi — hasilnya besar, tak teruji, dan sulit direview.

- Merge karena “kelihatannya jalan” — tanpa test dan review, utang kualitas menumpuk cepat justru karena kecepatan AI.

- Menguji hanya lewat TestSprite — e2e lambat & mahal untuk memvalidasi logika kecil; piramida uji tetap berlaku (unit terbanyak).

- Menaruh keputusan arsitektur di prompt ad-hoc — semua aturan permanen harus hidup di AGENTS.md & SRS, bukan di ingatan sesi.

- Menunda pengujian pipeline deploy ke shared hosting — ini risiko teknis terbesar Fase 0; buktikan di minggu pertama (bagian T-002).